| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ Шаран районы Муниципаль районынын Дмитриева Поляна ауыл Советы Ауыл билэмэпы хакимиэте 452630, Дмитриева Поляна ауылы, тел.(34769) 2-68-00 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Муниципальный район Шаранский район Администрация сельского поселения Дмитриево-Полянский сельсовет 452630, д. Дмитриева Поляна, тел.(34769) 2-68-00 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«04»  марта 2013 й.                   №   1- 02                   «04»  марта  2013  г.

Во исполнение распоряжения Президента Республики Башкортостан № РП-24 от 07 февраля 2012 года, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

- 1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии:  Председатель комиссии:

Ахмадеев Г.А. -      глава сельского поселения

Заместитель председателя:

Тимеркаев А.М. –  зам. директора по хозяйственной части (по согласованию)

Члены комиссии:

Сираев И.Я.  –          инженер  по ТБ ООО «Шаранагрогаз» (по согласованию)

Торгашов С.В.  –      главный энергетик (по согласованию)

Пастухов Е.А. –        директор З/Клетьинской ООШ (по согласованию)

Нуриманов Ф.М. –   директора Дм.Полянской СОШ(по согласованию)

Халиуллина Л.Ф. –   зав. З\Клетьинским ФАП (по согласованию)

Кашапова Д.А. –       зав. Дм.Полянским ФАП (по согласованию)

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2013 году (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- разработать план мероприятий по пропуску паводка до 27.02.2012 года;

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.

4.Образовательным учреждениям до 10 марта 2013 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению несчастных случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковый период.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                            Г.А.Ахмадеев

Приложение № 1

к распоряжению Главы

сельского поселения

№ 1-02  от 04.03.2013 года

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии в сельском поселении, ООО «Шаранагрогаз» | до 07.03. 2013 г. | Глава сельского поселения, руководители ООО «Шаранагрогаз» |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 07.03. 2013 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | До 20.03. 2013 г. постоянно | арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 07.03. 2013 г. постоянно- | Ахмадеев Г.А. Тимеркаев Т.М. |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | в период пика паводка | Глава сельского поселения, руководители ООО «Шаранагрогаз» |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 25.03. 2013 г. | Руководители предприятий |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 25.03. 2013 г. | ООО «Шаранагрогаз» |
| 10. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 26.03. 2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 13. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 18.03. 2013 г. | Заведующие ФАП |
| 14. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 20.03. 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 15. | Организовать и провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Глава сельского поселения Руководители предприятий и учреждений |

Глава сельского поселения:                                          Г.А.Ахмадеев