|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****Шаран районы Муниципаль районынын****Дмитриева Поляна ауыл Советы****Ауыл билэмэпы хакимиэте**452630, Дмитриева Поляна ауылы,тел.(34769) 2-68-00 |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН****Муниципальный район** **Шаранский район****Администрация сельского поселения****Дмитриево-Полянский сельсовет** 452630, д. Дмитриева Поляна,тел.(34769) 2-68-00 |

 **БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 «20» марта 2019 й. № 1-13 «20» марта 2019 г.

 **«О половодье»**

В целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1. 1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии:

Председатель комиссии:

Ахмадеев Г.А. - глава сельского поселения

 Заместитель председателя:

Миннулин А.И. – инженер по ТБ ООО «Шаранагрогаз» (по согласованию)

 Члены комиссии:

Сафиуллин Р. Ф.- инженер ООО «Шаранагрогаз» (по согласованию)

Чулкова И.А. – директор З/Клетьинской ООШ (по согласованию)

Филипова М.М. –директора Дм.Полянской СОШ(по согласованию)

Кашапова Д.А. – зав. Дм.Полянским ФАП (по согласованию)

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2019 году (приложение № 1).
2. Закрепить на период паводка ответственными лицами за безопасный пропуск весеннего половодья на водных объектах: пруд д.Буляк- собственник Галлямов М., пруд д.Туйгун – арендатор Григорьев В.В.

 4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- разработать план мероприятий по пропуску паводка до 25.03.2019 года;

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.

5.Образовательным учреждениям до 25 марта 2019 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению несчастных случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковый период.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Г.А.Ахмадеев

Приложение № 1

к распоряжению Главы

сельского поселения

 №1-13 от 23.03.2019 года

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии в сельском поселении, ООО «Шаранагрогаз» | до 25.032019 г. | Глава сельского поселения, руководители ООО «Шаранагрогаз» |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 25.03.2019 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | До 25.03. 2019 г.постоянно | арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 28.03. 2019 г.постоянно- | Ахмадеев Г.А.Миннулин А.И. |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | в период пика паводка | Глава сельского поселения, руководители ООО «Шаранагрогаз» |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега.  | до 27.03.2019г. | Руководители предприятий |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 25.03.2019 г. | ООО «Шаранагрогаз» |
| 10. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 25.03.2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 13. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 25.03.2019 г. | Заведующие ФАП |
| 14. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 26.03.2019 г. | Глава сельского поселения |
| 15. | Организовать и провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Глава сельского поселенияРуководители предприятий и учреждений |

 Глава сельского поселения: Г.А. Ахмадеев